**Canvas**

**Justificativas:**

* Projeto de plataforma para melhorar a entrada de profissionais e pacientes e ajudar a ter agendamentos e encontros para tratamentos na área da psicologia.

**Benefícios:**

* Ajudar pessoas na busca por profissionais de qualidade e trazer praticidade para encontrar tratamentos.
* Aumentar a facilidade de introduzir pacientes no meio da psicologia.
* Organizar a busca de pacientes para profissionais de áreas específicas no meio da psicologia .

**Produto:**

* Projeto que revoluciona o mercado para agendamentos de consultas psicológicas para pacientes e aumento de controle dos profissionais sobre suas agendas.

**Objetivos smart**:

* Finalizar o projeto até junho de 2024
* Estimativa de gastos inicial do projeto: R$2,000 reais

**Requisitos:**

* Capacidade de atender pacientes e profissionais nos maiores picos de horários no dia útil.
* Treinamento da plataforma para o suporte interno e externo da solução.
* Fornecer comunicação entre usuários por meio de texto (chat) de forma rápida e segura.
* Pré-atendimento inteligente e super personalizável.
* Navegação fluida.
* Aparência amigável.
* Livre acesso gratuito.
* Página Web para direcionamento do app.
* Compatibilidade com dispositivos móveis de gerações diferentes.(Como aparelhos mais antigos).

**Riscos:**

* Problemas no backup.
* Vazamento de dados.
* Falha na pictografia.
* Vulnerabilidade virtual.

**Premissas:**

* Contratação de serviço de servidor terceirizado na nuvem.
* “X” atualizações serão lançadas a fim de melhorar o programa de acordo com o feedback do cliente.
* Pesquisas de campo na área educacional para melhorar o projeto.

**Linha do tempo:**

1. Desenvolvimento do material para o corpo do trabalho - 2 semanas (2022).
2. Apresentação do primeiro projeto - 2 meses (2022).
3. Protótipo - 1 ano (2023).
4. Treinamento - 1 ano e meio (2023).
5. Término do projeto e versão final - 2 anos e meio (2024).

**Grupo de entregas:**

**Entregável 1:**

* Montagem e listagem dos serviços necessários para o projeto.
* Desenvolvimento do primeiro modelo de apresentação do produto.

**Entregável 2:**

* Desenvolvimento do primeiro protótipo do produto.
* Pesquisa de Campo.

**Entregável 3:**

* Formulação do projeto mais avançado para a criar uma estrutura completa da plataforma.
* Feedback do campo de pesquisa para o tema escolhido.

**Entregável 4:**

* Primeira parte pronta da plataforma para inserção de informações básicas para verificar a funcionalidade.

**Entregável 5:**

* Projeto pronto e com a funcionalidade completa para o cliente.

**Restrições:**

* Orçamento limitado de R$5,000 reais para o projeto completo.
* Disponibilidade do time completo para o suporte da plataforma em todas as áreas do projeto para o cliente.

**Custos:**

* Armazenamento de informações - Aproximadamente R$100 Reais.
* Taxas de serviço para manutenção - Aproximadamente R$200 Reais.
* Internet e serviços de terceiros - Aproximadamente R$500 Reais.
* Demais serviços - Aproximadamente R$1000 Reais.

**Equipe:**

* Gestor do projeto.
* Líder de marketing para a venda do projeto.
* Gerente financeiro.
* Pesquisador de campo.
* Analistas e desenvolvedores do projeto.

**Stakeholders Externos:**

* Patrocinadores
* Meios financeiros e pagamentos digitais.
* Serviços de segurança digital.
* Sociedade.
* Diretório de Marketing.